Генеральному директору

Закрытого акционерного общества «Совинтех»

(630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 2/1)

Григорьеву Эдуарду Валерьевичу

От участников долевого строительства Многоквартирного дома переменной этажности с встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой манежного типа

по строительному адресу: г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Б.Богаткова, 253/1

ЗАЯВЛЕНИЕ

участников долевого строительства многоквартирного дома по строительному адресу:

г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Б.Богаткова, 253/1,

застройщику - Закрытому акционерному обществу «Совинтех»,

в ответ на предложение о продлении сроков ввода в эксплуатацию.

Уважаемый Эдуард Валерьевич!

Нам - участников долевого строительства многоквартирного дома переменной этажности с встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой манежного типа по строительному адресу: г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Б.Богаткова, 253/1 (далее – «МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА») от ЗАО «Совинтех» стали приходить письма с проектом дополнительного соглашения к договору долевого участия, датированным 31 октября 2011г. за подписью заместителя генерального директора по общим вопросам ЗАО «Совинтех» Дементьевой С.В. (далее – «дополнительным соглашением») и сопроводительным письмом за подписью заместителя генерального директора по общим вопросам ЗАО «Совинтех» Дементьевой С.В., без даты и исходящего номера (далее – «письмом»).

Полученные документы и изложенная в них информация вызывают у нас ряд опасений и вопросов, с которыми мы решили обратиться лично к Вам.

- Так, в письме идет указание на множество рисков, с которыми сопряжено строительство. Однако, в проектной декларации, размещенной на сайте ЗАО «Совинтех», в качестве основания не принятия мер по добровольному страхованию застройщиком рисков, указана их незначительность.

- В качестве одной из причин продления срока ввода в эксплуатацию МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА указана невозможность подключения строительных механизмов к электросетям. Однако, на сегодняшний день полностью построена 9-тиэтажная блок-секция, 8 этажей блок-секции 1-1 и 6 этажей блок-секции 1-2, возведение которых без использования строительных механизмов, подключенных к электросетям, просто невозможно. О какой именно невозможности каких именно строительных механизмов идет речь?

- Какие именно изменения вносились в технические условия? Чем было вызвано их внесение? По каким причинам потребовалось?

- Какая именно проектная документация была исполнена некачественно? Как могла некачественная проектная документация пройти государственную экспертизу, результаты которой указаны в проектной декларации, размещенной на сайте ЗАО «Совинтех»? Какие меры ответственности были применены к проектировщикам за некачественно исполненную работу?

- В чем именно выразилось ненадлежащее оказание услуг подрядными организациями? Какие меры ответственности были применены к подрядчикам за ненадлежащее оказание ими услуг по договорам подряда?

- Какие другие обстоятельства повлияли на неисполнение ЗАО «Совинтех» как застройщиком, своих обязательств по сроку ввода в эксплуатацию 3-х жилых блок-секций МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?

- Просим представить для ознакомления графики строительно-монтажных работ на МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ООО «Стройэнергоальянс», ООО «ПОЛИС-Строй», ООО «Ермак», ООО «КИП-Сибирь», ООО «Строительное управление №57».

- Просим сообщить подробно об оснащенности ООО «Стройэнергоальянс», ООО «ПОЛИС-Строй», ООО «Ермак», ООО «КИП-Сибирь», ООО «Строительное управление №57» строительными механизмами и квалифицированными кадрами?

- Какие конкретно данные дают ЗАО «Совинтех» уверенность в том, что 2 подрядные организации справятся с выполнением обязательств ЗАО «Совинтех» по сроку ввода в эксплуатацию МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА в декабре 2012г., в то время как 5 подрядных организаций, работавших ранее,  оказались не в состоянии обеспечить исполнение обязательств ЗАО «Совинтех» по сроку ввода в эксплуатацию жилых блок-секций в декабре 2011г.?

- Какое количество работников ООО «РосСтрой» и ООО «Индексстрой» в сутки будет осуществлять строительные работы? В какое количество смен? При каком количестве рабочих дней в месяце? Какая именно строительная техника и механизмы будут использованы при выполнении строительных работ?

- Наличие ООО «Инвестиционная Компания Черепановский Кирпич» в числе дольщиков еще в 2009-2010г.г. свидетельствует о надежных партнерских отношениях у ЗАО «Совинтех» с поставщиками строительных материалов и ранее. И нами, как участниками долевого строительства, уход от бартерных схем расчетов с подрядчиками, не расценивается ни положительным, ни отрицательным фактором.

- На наш взгляд указание в письме на проведение застройщиком работ по выполнению ТУ (что в ближайшее время обеспечит строительную площадку тепло-электро энергией и водой) противоречит указанию в дополнительном соглашении на изменение технических условий по присоединению МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА к инженерным энергоснабжающим коммуникациям, как основанию для продления сроков строительства.

- Кроме того, указание на наступление мирового финансового кризиса, который отразился на строительной отрасли РФ, вообще не может являться основанием для изменения условий договора в связи с наступление обстоятельств, указанных в статье 8 договора, которые Стороны не могли предвидеть на момент заключения Договора, но которые повлияли на сроки строительства ОБЪЕКТА и МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, поскольку не является ни форс-мажорным обстоятельством (в случае наступления непреодолимой силы Стороны освобождаются от выполнения своих обязательств на период действия этих обстоятельств, и о наступлении которого, равно как и прекращении, ЗАО «Совинтех» обязано было уведомить), ни непредвиденным обстоятельством, на основании которого возможно внесение изменений в договор в части изменения сроков ввода в эксплуатацию МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА и ОБЪЕКТА, т.к. перечень этих обстоятельств, закрытый и все они перечислены  в полном объеме в п.8.3. договора.

Противоречивость и непрозрачность информации, представленной в письме и указанной в проекте дополнительного соглашения, вызывает тревожность и опасения в необоснованном затягивании сроков строительства МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

Мы категорически не согласны на изменение сроков ввода в эксплуатацию МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – вместо 2012г. на 2013г., и жилых блок-секций – вместо  IV квартала 2011г. – на 2 квартал 2013г.

Надеемся, что руководство ЗАО «Совинтех» найдет время, силы и средства представить интересующую нас информацию и ответить на вышеперечисленные вопросы.

Выражаем свое желание разобраться в реальных причинах неисполнения ЗАО «Совинтех» взятых на себя обязательств по вводу в эксплуатацию жилых блок-секций МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА и передаче квартир участникам долевого строительства, чтобы найти взаимоприемлемый выход из сложной сложившейся ситуации.

Ответ в письменной форме просим выдать в течение 10 рабочих дней на руки нашему представителю – ФИО.

Участники долевого строительства (ФИО, подпись, номер квартиры в строящемся МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ по строительному адресу: г. Новосибирск, Дзержинский р-он, ул. Б.Богаткова, 253/1) – на «___» листах.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________