Октябрьская районная прокуратура города Новосибирска
630009, Новосибирская область, 
город Новосибирск улица Грибоедова, 37
от участников долевого строительства
жилого многоквартирного дома по адресу:
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Стартовая

(№1 по генеральному плану)
блок-секции 1-4
(застройщик ООО МЖК "Энергетик")

Жалоба

В течении 2012 года нами в разное время были заключены с ООО МЖК "Энергетик" договоры долевого участия в строительстве жилого многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Стартовая (№1 по генеральному плану), блок- секции 1-4. Данные договоры зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. 
Согласно п 1.1 договора, застройщик (ООО МЖК "Энергетик") обязуется передать объект долевого строительства (квартиру в многоквартирном доме) участнику долевого строительства не позднее 1 квартала 2013 года. Пунктом 1.3 этого же договора, застройщик устанавливает срок завершения строительства и сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома (секции 1-4) 4 кварталом 2012 года. 
На данный момент объект, указанный в договоре, не достроен, дом не сдан в эксплуатацию и квартиры не переданы участникам долевого строительства. 
Нами были направлены претензии в адрес ООО МЖК "Энергетик". Ответы на данные претензии (прилагаются) не является юридически грамотными, а в отношении некоторых дольщиков содержат ложную информацию. Дольщики Г.В.Ю. и Г.О.В. не получали письма, информирующего о переносе сроков строительства, на которое ссылается ООО МЖК "Энергетик" в соответствии с ч.3 ст. 6 ФЗ от 30.12.2004 № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
До направления претензий и получения ответа на них никакая информация о темпе и сроках строительства не доводилась до большинства участников долевого строительства. Таким образом, ООО МЖК "Энергетик" нарушил ФЗ от 30.12.2004 № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в части ч. 1-2 ст. 6, согласно которым застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором, а в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени). В отношении отдельных дольщиков также был нарушен ч.3 ст. 6. указанного выше закона, согласно которому, в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора.

Так же хотелось обратить внимание на то, что часть дольщиков получила уведомления «о переносе сроков сдачи объекта долевого строительства на 1 квартал 2013 г.», в которых сказано, что «передача застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства составляет ДВА месяца после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома». На данный момент – 12 мая 2013 года на передачу дольщикам объектов долевого строительства, согласно уведомлению остается полмесяца (с учетом недостроенных этажей дома, данный срок исполнен не будет). Таким образом, даже в отношении этой части дольщиков был нарушен срок строительства, так как дом не сдан в 1 квартале 2013 года. 
Кроме того, договор составлен ООО МЖК "Энергетик" таким образом, чтобы ввести в заблуждение дольщиков по срокам завершения строительства и передачи им объектов долевого участия. В п. 1.3 указывается, что "Планируемый срок завершения строительства и сдачи в эксплуатацию Объекта: 4 квартал 2012 года". Согласно п. 2 ч.4 ст.4 ФЗ- 214 " Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", существенным условием договора долевого участия является срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. В соответствии с ч. 5 ст. 4 указанного выше закона, при отсутствии в договоре условий, предусмотренных частью 4, такой договор считается незаключенным. Таким образом, срок, указанный в договоре долевого участия должен быть либо реальным (а не плановым), либо такой договор не имеет юридической силы - он не является заключенным. Однако, присоединение слова "планируемый" к слову «срок» является попыткой ввести в заблуждение дольщиков, на что также было указано в претензии (копии претензий прилагаются). В ответе на претензии дольщиков ООО МЖК "Энергетик" письменно еще раз ссылается на то, что срок плановый. Нам известно, что по претензиям дольщиков работает юрист Виктория Алишева, сотрудник ООО МЖК "Энергетик", которая, являясь специалистом, обязана знать о наличии существенных условий договора долевого участия. При устном общении она признает, что срок является реальным, а не планируемым, как указано в договоре. Данный факт еще раз подтверждает намерения ООО МЖК "Энергетик" ввести в заблуждение дольщиков.
Согласно п. 9 ст. 4, к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. Таким образом, согласно ст. 12 Закон РФ от 07.02. 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", пользуясь отсутствием у потребителей (дольщиков) специальных познаний, ООО МЖК "Энергетик" предоставляет ненадлежащую информацию в виде "планируемого срока завершения строительства". 
В ответе на претензии дольщиков ООО МЖК "Энергетик" указывает новые сроки сдачи дома в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам: 1 и 2 квартал 2013 года соответственно. При устном общении ООО МЖК "Энергетик" информирует о том, что идет усиленная работа по достраиванию блок- секций 1-4. Однако, в десятых числах мая 2013 года в 1-2 блок - секции не выложены кирпичом два жилых и технический этаж. При этом в уведомлении о переносе сроков сдачи, которые получили не все участники долевого строительства, окончательный срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участникам долевого строительства 31 мая 2013 г. По наблюдению жителей местных домов на наших блок- секциях практически не бывает рабочих. Даже если принять во внимание выполнение ими внутренних работ, то факт отсутствия в двух секциях двух жилых и одного технического этажа, говорит о недостоверности информации о передачи объектов долевого строительства дольщикам. 
Ответ на претензию, в котором говорится о смещение срока сдачи дома на 1 квартал 2013 года, был зарегистрирован 26 апреля 2013 года. Претензии были направлены ранее и зарегистрированы 1 и 19 апреля 2013 года. Апрель - это 2 квартал 2013 года. Таким образом, ответ на претензию уже содержит неверную информацию, так как на данный момент жилой дом не может быть сдан в эксплуатацию, согласно ситуации, описанной выше. ООО МЖК "Энергетик" указывает заведомо недостоверную информацию о сроках строительства и уже дважды нарушает сроки, согласно ФЗ от 30.12.2004 № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

В связи со всем вышеизложенным просим:

1. Дать правовую оценку действиям ООО МЖК «Энергетик» по работе с участниками долевого строительства, которые и оплатили своими личными средствами это самое строительство. 
2. Обязать застройщика - предоставить участникам долевого строительства график строительства жилого многоквартирного дома, квартиры в котором оплачены ими личными денежными средствами.

3. В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ просим обеспечить конфиденциальность сведений о нижеподписавшихся заявителях.

Приложения:

- Договоры долевого участия (копии) в количестве___ шт.

- Письма – претензии (копии) в количестве ___ шт.

- Ответы на письма – претензии (копии) в количестве ___ шт.

- Уведомления о переносе сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию (копии) в количестве ___ шт.

Жалоба на ___ листах мною прочитана и одобрена.

__________  ____________________  __________________________________

(подпись, дата)                         (ФИО)                                      (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________

__________  ____________________  __________________________________