Директору ООО «АЛГАЛ» (ИНН 5410137015)

г-ну Кравченко Ю.В.

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова,36

Копия:  Директору ООО «БРАНС» (ИНН  5405331176)

г-ну Подольскому Р.М.

630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92

Копия: в Министерство строительства

Новосибирской области,

630011, г. Новосибирск, Красный проспект,  д.18

г-ну Боярскому С.В.

от Участника долевого строительства

__________________________________________

Тел. _______________

ПРЕТЕНЗИЯ

«___» _______2014 года между мною _______________________ и ООО «АЛГАЛ» (Застройщик) был заключен Договор № ___участия в долевом строительстве на 3-комнатную квартиру общей площадью ___ на 4 этаже в Жилом доме с помещениями общественного назначения по ул Ломоносова в г. Обь, расположенный по адресу: город Обь, ЖКО Аэропорта, 28

При этом в Договоре был указан планируемый срок ввода в эксплуатацию Застройщиком жилого дома  – IV квартал 2014 года.  Срок ввода в эксплуатацию здания меня полностью устраивал, и в соответствии с условиями договора, мною на расчетный счет ООО «АЛГАЛ» были внесены денежные средства в размере ____________________________(прописью____________________________), таким образом свои обязательства перед ООО «АЛГАЛ» мною  были выполнены безотлагательно и в полном объеме (копия платежного документа прилагается).

Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами, возникшими в процессе строительства дома (какими именно мне неизвестно), ООО «АЛГАЛ» уведомило меня о задержке строительства и переносе сроков ввода в эксплуатацию  дома, в связи с чем, представители Застройщика попросили подписать соглашение о переносе сроков сдачи дома на первое полугодие 2015 года.

Я подписал это соглашение «__»______2014 года и стал ждать окончания строительства дома в первом полугодии 2015 года.

И снова сроки строительства ООО «АЛГАЛ» выдержаны не были, наступило второе полугодие 2015 года, а зимой 2016 года мною было получено письмо от Застройщика, в котором он сообщал, что ООО «АЛГАЛ» прилагало все усилия для сдачи дома в первом полугодии 2015 года, но произошли изменения в законодательстве РФ, из-за чего возникли непредвиденные работы, изменились технические условия «РЭС» и т.д. и т.п., однако все основные строительные работы завершены, были проблемы с подрядчиками, но они практически решены, и «все вопросы, которые влияли или могли повлиять на срок завершения строительства завершены в полном объеме» (конец цитаты из письма).

Далее, по тексту письма указывались  новые сроки ввода в эксплуатацию, а именно      первое полугодие 2016 года, и мне  предлагалось подписать новое соглашение о продлении сроков ввода в эксплуатацию.

И вот, наступило лето 2016 года, однако по состоянию на 27 июня 2016 года (а первое полугодие 2016 года заканчивается 30 июня 2016 года, т.е. через 3 дня), ни наружные ни внутренние работы не завершены, прокладка внутренних коммуникаций практически не ведется, лифта нет, работ  по  отделке квартир не наблюдается.

Таким образом, ООО «АЛГАЛ» неоднократно и систематически нарушало и нарушает свои обязательства по срокам ввода дома в эксплуатацию!

Хотелось бы напомнить, что изначально срок сдачи дома был 2014 год, затем  дата  сдачи перенесена на 2015 год, а потом уже на 2016 год (учитывая нынешний темп строительства (а вернее его отсутствие), уже через 6 месяцев наступит 2017 год.

По факту руководство ООО «АЛГАЛ» злоупотребляет доверием участников долевого строительства, а проще говоря обманывает их.

Еще раз отмечу, что все  обязательства перед ООО «АЛГАЛ» мною были выполнены своевременно и в полном объеме, однако Застройщик забыл об исполнении своих обязательств, или попросту не хочет их исполнять.

На основании вышеизложенного, требую обеспечить надлежащую и своевременную работу Застройщика на строительной площадке по адресу: город Обь, ЖКО Аэропорта, 28, ООО «АЛГАЛ»  исполнить обязательства взятые на себя  по Договору № ___участия в долевом строительстве, в срок до 01 октября 2016 года и передать мне  ключи от моей квартиры в срок до 15 декабря 2016 года.

В противном случае, я буду вынужден обратиться за защитой своих прав и соблюдением законности в отношении участников долевого строительства вышеуказанного дома в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Администрацию Президента Российской Федерации.

Письменный ответ прошу направить мне по адресу:_630007, г. Новосибирск, ул._______________________д.__ кв.__, в течение 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии.

Приложения:

1.Копия платежного документа (1 лист);

2. Копия письма о переносе сроков (1 лист).

_____________________ (_______________)                                                      27.06.2016 г.