ПЛАН-ГРАФИ к* (ДОРОЖНАЯ КАРТА) мероприятий по пишите пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

ул. Связистов, 147 (Бета).

# Text boxes

| 1 | НаТшенованне застройщика | ООО НСК «Авантаж». Директор - Рощупкни Андрей Юрьевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование ЖСК (ТСЖ) | нет , |
| 3 | Характеристика объекта | г. Новосибирск, ул. Связистов 147, жилой дом Ш5 Бета (2-х этажный жилой дом, земельный участок с кадастровым номером 54:35:062530:37 |
| А | Правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный для строительства жилого дома | Договор аренды от 27.10.2006 № 58834т со сроком действия до 28.09.2018 |
| 5 | Разрешение на строительство - №, дата выдачи, срок действия. | № 54303000-40/4-иЗ от 13.02.2015 |
| 6 | Степень аронтельной готовности %, фактическое состояние объекта | Коробка - 100%, кровля - 70%, остеклнение - 80%, внугр. инж. сети • 0%, 50%, фасад - 95%, благоустройство - 50%. |
| 7 | Информация по техническим условиям | ТУ получены |
| 8 | Количество 1раждан, числящихся в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее - Реестр), а соответствии с приказом Минрегиона РФ»-103 | 2 |
| 9 | Сумма денежных средств необходимых на завершение строительства тыс.руо. | 20 000 |
| 10 | Ориентировочный срок завершения строительства | 2019 |
| Механизм решения проблем пострадавших граждан |
|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации мероприятий | Источник фннаенроаания | Отметка о выполнении |
| 1 | Введение процедуры банкротства в отношении застройщика- ООО НСК «Авантаж» | ДЗиО мэрии города Новосибирска | 2017 |  |  |
| 2 | Передача объекта ЖСК. созданному из числа участников строительства | ЖСК, Арбитражный суд г. Новосибирска | 2018 |  |  |
|  | Проблемы |
|  | ! Бездействие ООО НСК "Авантаж" ^Привлечение инвестора. |

Общая информация