Директору ОЛМА-НСК

Келиной М.С.

от участников долевого

строительства Объектов

долевого строительства

по ул. Адриена Лежена 9/1,9/2

# КОЛЛЕКТИВНАЯ  ПРЕТЕНЗИЯ

От Участников долевого строительства

По изменению «Акта приема – передачи», выполнению обязательств Застройщиком до их подписания Участниками долевого строительства.

РАЗДЕЛ I

В связи с тем, что дома по улице Адриена Лежена 9/1, 9/2 сданы в эксплуатацию без выполнения обязательств Застройщика перед Участниками долевого строительства в части:

1. Отсутствие благоустройства территории

- нет освещения территории;

- нет детских и взрослых площадок;

- нет ограждения территории;

- нет озеленения территории.

2. Не произведена разводка проводов слаботочных систем (телефонизация, телевидение) до поэтажного распределительного щита.

3. Не произведено остекление балконов

4. Не установлены счетчики электроэнергии, а также счетчики горячего и холодного водоснабжения.

5. Не выполнена горизонтальная разводка холодного и горячего водоснабжения до приборов 
(по  договорам, где присутствует данное условие), а также подводка канализационных труб к санприборам

5. В домах нет электроэнергии

6. В домах нет холодной и горячей воды

7. Не выполнено шпатлевание потолков под окраску в квартирах; на балконах

8. Не выполнена стяжка на полу балконов

При этом в предлагаемом Застройщиком дольщику для подписания Акте приема-передачи имеется пункт 3 «Застройщиком условия Договора в Объекте долевого строительства выполнены в полном объеме». Без выполнения вышеназванных условий Участники долевого строительства с данной формулировкой не согласны и не могут подписывать Акт приема-передачи.

По пункту 3 предлагаем Вам:

-в сроки, отведенные для передачи дома Участникам долевого строительства устранить в полном объеме вышеперечисленные замечания, после чего письменно уведомить дольщиков по их выполнению.

-по дальнейшему выполнению п.1 замечаний (благоустройство территории):

а) - предоставить каждому дольщику Гарантийное письмо от Застройщика, составленное именно для Участника долевого строительства (в нем должны быть перечислены невыполненные работы, строго указаны сроки  по выполнению этих работ), которое будет являться неотъемлемой частью «Акта приема-передачи».

б) - заключить с каждым дольщиком дополнительное соглашение об обязанности Застройщика перед Участником долевого строительства по выполнению объемов работ, не сделанных к моменту подписания «Акта приема-передачи», при этом:

- внести в дополнительное соглашение условие о том, что при невыполнении работ Застройщиком в указанные сроки, Застройщик будет обязан выплатить Участнику долевого строительства неустойку, в размерах, указанных в  п.2, ст.7 ; ст. 10; п/п 2, п.2, ст.12.1  ФЗ №214 .

РАЗДЕЛ II

Пункт 4 предлагаемого Вами «Акта приема-передачи» содержит:

«Участник долевого строительства претензий по качеству, объему, срокам выполненных работ, а также сроку передачи Объекта долевого строительства не имеет»

Что касается претензий по объему работ – см. Раздел I.

Срок выполненных работ нарушен. Срок сдачи домов был - III квартал 2010 г., а дом сдан в IV квартале 2010 г.(28 календарных дней) При этом не выполнен большой объем работ, таких, как:

стяжка в доме № 1 выполнялась в IV кв.,

в 100% объеме не выполнено шпатлевание потолков под покраску (п.1 ДДУ)

в 100% объеме не сделана разводка труб до санприборов (п. 2 ДДУ, в  договорах, где присутствует данное условие)

в 100% объёме не установлены счетчики горячего и холодного водоснабжения (п. 2 ДДУ).

Невыполнение Вами данных работ в срок, препятствует принятию нами в установленный срок своих квартир. Также дольщикам уже пришлось устно добиваться и доказывать Вашим исполнителям правильность своих требований по выполнению данных работ. Для урегулирования вопросов по п. 4 «Акта приема-передачи» предлагаем Вам продлить срок подписания «Актов приема-передачи». В противном случае Дольщики сохраняют за собой право не подписывать «Акт приема-передачи» квартир до полного устранения всех замечаний, в соответствии с п.5 ст.8 ФЗ №214, так как самим Застройщиком не выполнены обязательства в срок и в полном объеме.

РАЗДЕЛ III

В пункте 5 Застройщик обязует Участника долевого строительства «осуществлять ежемесячную оплату коммунальных услуг с даты получения Разрешения на ввод в эксплуатацию». Пункт 4.2.3 договора участия в долевом строительстве содержит такую формулировку тоже. Но это противоречит нормам Законов – ст. 153 Жилищного Кодекса РФ, тем самым, нарушая права дольщиков. Тем более, в домах еще полным ходом идут строительные работы, которые были не выполнены к моменту ввода домов в эксплуатацию.

Поэтому, предлагаем Вам изменить формулировку пункта 5 «Акта приема-передачи» на следующую: «Участник долевого строительства обязуется с даты подписания «Акта приема-передачи, ежемесячно…….осуществлять оплату водо-, тепло-, электроснабжения, горячего водоснабжения, канализации и иных предоставляемых услуг, связанных с содержанием Объекта недвижимости».

Мы надеемся на Ваше понимание и хотим разрешить вышеперечисленные вопросы с соблюдением претензионного порядка согласно р.7 договора участия в долевом строительстве.

С уважением участники долевого строительства:

_______  ___________  ____________

Приложение: Подписные листы Участников долевого строительства в количестве ______ листов