|  |
| --- |
| Приложение № 2  к распоряжению  Департамента образования  от \_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_ |

Список МДОО Железнодорожного района

и сроки закрытия на проведение ремонтных работ

на летний период 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № МДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
|
| 1 | 4 | 03.08.2020- 16.08.2020 | Ремонт пищеблока.  Ремонт прачечной. | Плановые ремонтные работы |
| 2 | 92  (ул. Горняков, 24) | 29.06.2020-23.08.2020 | Косметический ремонт групповых помещений. | Плановые ремонтные работы |
| 3 | 94 | 29.06.2020-10.07.2020 | Косметический ремонт в групповых помещениях (№ 7, 11), музыкальном зале, кабинетах педагога-психолога и методическом. | Плановые ремонтные работы |
| 4 | 174 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт канализации.  Ремонт кровли.  Ремонт ограждения.  Устранение напольного покрытия на складе холодильного оборудования. | Плановые ремонтные работы |
| 5 | 175 | 01.06.2020-21.06.2020 | Косметический ремонт в групповых помещениях (№ 8, 9, 11).  Ремонт кровли. | Плановые ремонтные работы |
| 6 | 187 | 01.07.2020-14.07.2020 | Косметический ремонт в групповом помещении № 1, коридора. | Плановые ремонтные работы |
| 7 | 197 | 16.07.2020-31.07.2020 | Косметический ремонт в медицинском блоке, в холле второго этажа, в групповом помещении № 4, в прачечной, в пищеблоке.  Ремонт канализации в группе № 11.  Частичный ремонт кровли. | Плановые ремонтные работы |
| 8 | 245 | 01.07.2020-14.07.2020 | Замена оконных блоков. | Плановые ремонтные работы |
| 9 | 312 | 14.07.2020-31.07.2020 | Ремонт путей эвакуации. | Плановые ремонтные работы |
| 10 | 349 | 29.06.2020-19.07.2020 | Ремонт крыш прогулочных веранд.  Ремонт крыльца (замена покрытия).  Косметический ремонт групповых помещений.  Частичная замена плитки в коридорах и лестничных маршах. Косметический ремонт помещений медицинского блока. | Плановые ремонтные работы |
| 11 | 393 | 26.06.2020-31.07.2020 | Демонтаж потолков в буфетных, туалетных комнатах. | Плановые ремонтные работы |
| 12 | 458 | 01.06.2020-21.06.2020 | Ремонт потолка первого и второго этажей (коридоры).  Восстановление целостности стен после установки видеонаблюдения.  Восстановление целостности бетонных оснований под технологическим оборудованием, покраска потолка и плинтусов на пищеблоке. | Плановые ремонтные работы |
| 13 | 487 | 01.08.2020-31.08.2020 | Стяжка несущих конструкций, замена окон, ремонт системы теплоснабжения, ремонт фундамента. | Плановые ремонтные работы |